Załącznik nr 4 do zaproszenia

P R O J E K T

U M O W A   Nr …./11

W dniu …………………………. r.  we Włocławku między:

Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz zwaną  dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………..

a

…………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ……………………………. pod numerem …………….., reprezentowanym przez ……………………………., w wyniku wyboru oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia………………… została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca przyjmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na obiektach zlokalizowanych w mini skansenie przy Muzeum w Łowiczu”

- Nadzór trwać będzie w okresie wykonywania robót, do czasu ich kompleksowego zakończenia, odebrania i rozliczenia, tj. w okresie od podpisania umowy  do 15 lipca 2017 r.

- Należność Wykonawcy za wykonanie czynności nadzoru objętego niniejszą umową zwaną dalej wartością umowy ustala się w wysokości brutto: …………… (słownie: …………………………… zł) .

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi i sztuką budowlaną oraz zgodnie z zasadami działania inspektora nadzoru inwestorskiego, współdziałania 
z Zamawiającym oraz wykonawcą robót w zakresie jakościowego pod względem środków, czasu i celu – zakończenia i odebrania robót.

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdzone wpisem, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, oraz uprawnienia do nadzorowania prac na obiektach zabytkowych.

§ 2.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- Nadzór inwestorski.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie:

- Reprezentowanie Zamawiającego oraz sprawowanie kontroli zgodności robót budowlanych z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi  Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie powstawaniu wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania 
w budownictwie.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
 i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń.

- Przebywanie na terenie budowy minimum 1 raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, potwierdzone stosownym wpisem do dziennika budowy.

- Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji należy uzgodnić z projektantem lub Zamawiającym.

Inspektor nadzoru będzie miał prawo:

- Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub zadań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych.

- Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność  z projektem lub pozwoleniem 
na budowę.

Inspektor nadzoru budowlanego  obowiązany jest posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Przestrzeganie zgodności robót budowlanych w dokumentacją techniczną.

- Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej.

- Przyjęcie od Wykonawcy robót budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej        i dokumentów odbiorowych, gwarancji i certyfikatów poświadczonych za zgodność          z oryginałem.

- Złożenie oświadczenia wg wzoru załączonego do umowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem, uzgodnieniami z inwestorem, przepisami budowlanymi.

- Udział w odbiorze końcowym.

§ 3.

- Koordynatorem w zakresie obowiązków umownych:

z ramienia Zamawiającego będzie 	…………………………….

z ramienia Wykonawcy będzie 		…………………………….

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za realizację zadań.

- Wykonawca nie będzie mógł powierzyć wykonania realizacji umowy osobom trzecim.

§ 4.

Wypłata należności nastąpi w okresie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego po protokolarnym końcowym odbiorze inwestycji.

§ 5.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zaistniałych przeszkodach           w wypełnieniu świadczeń w trakcie wykonywania umowy.

- W przypadku konieczności przerwania prac objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania umowy,        za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia            za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnie zatwierdzonego zaawansowania prac.

- Odstąpienie od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 nakłada na strony obowiązek inwentaryzacji wykonanych prac w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, a także zapłatę wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, potwierdzone przez obie strony protokołem zdawczo – odbiorczym.

§ 6.

- Za nienależyte sprawowanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  10 % wynagrodzenia określonego          w  § 1 ust. 3 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości     10 % wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 4 umowy.

- Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego        w § 1  ust. 4 umowy.

- Żądanie kary umownej w przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 nie wyklucza uprawnień do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,     o ile szkoda przekroczy wartość wadliwie wykonanych prac.

- Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7.

Strony ustalają, iż za szkody wynikłe z nienależytego sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 8.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10.

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu wg siedziby Zamawiającego.

§ 9.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 							 	WYKONAWCA